## Slide 1: Co je projekt?

## Slide 3: Projekt a projektová práce
Velmi populární slovo, zažíváme jeho strmou inflaci
Každý mluví o nějakém svém projektu, na kterém pracuje, a může jít nakonec „jen“ o ptačí budku
Ale proč ne vlastně? I postavení budky pro ptáky vyžaduje:
pojmenování problému (jak se mají ptáci v zimě?),
stanovení harmonogramu (jeden víkend seženu dřevo a zkontroluji nářadí a další víkend ji postavím)
a dílčích cílů (sehnání materiálu, kontrola nářadí, konzultace s odborníky neboli návštěva kutil.cz),
předpovídání rizik (Mají v Hobby otevřeno? Mám pilku na dřevo?)
atpod.

## Slide 4: Co je projekt a projektová práce?
Projektové uvažování odráží naše současné byrokratické a technokratické nastavení
Chceme být ve všem co nejvíc efektivní a výkonní, a proto chceme předcházet rizikům, stanovovat indikátory, plánovat, evaluovat či monitorovat, abychom se mohli učit ze současných chyb nebo úspěchů a být příště ještě lepší
mezi projekty můžeme vlastně zahrnout vše, co potřebuje síťování s dalšími, rozpočet, shánění vhodného prostoru, časové rozvržení, propagaci apod. (dětský den, rekonstrukce sklepa a vytvoření nízkoprahového klubu, vysazení aleje ke kapličce apod., provoz sociální služby, vydání knihy)

## Slide 5: Fiktivní příklad projektu Alejí ke kapličce
Pojmenování problému a kontextu: rád se procházím polní cestou ke kapličce, chybí však alej a posezení, využitelné pro místní i turisty, alej dává stín, brání větru i sněhu, je estetická, zadržuje vodu, přiláká zvěř atd.
Konzultace s odborníkem o vhodnosti druhu stromu, době zasazení a následné péči
Kontaktování institucí o finančním, materiálním nebo dobrovolném zapojení (obec, farnost, hasiči, turistický klub, Sokol, klub seniorů, regionální muzeum, památkáři)
Grantová žádost k vybrané nadaci o komunitní projekt, ke kraji na rozvoj obce
Uspořádání dobrovolnického zapojení s následným zábavním programem
Zanesení do map (mapy.cz), místních turistických aplikací a informačního centra

## Slide 6: Vlastní reflexe
Máte zkušenosti s nějakým projektem, organizováním akce, v rámci rodiny, školy, obce, zájmové oblasti apod.
Co jste se při tom projektu naučili? Co z toho pro vás vyplynulo jako důležité?
Co se povedlo / nepovedlo?
Jakým nástrahám jste museli čelit?